Spécifications Techniques des Besoins et des Exigences

Intitulé du projet : construction d'une plate-forme de test répartie LDAP
Responsable technique : Emmanuel Lécharny
Réalisation : Thibaut Fleury, Sabri Labassi, Antoine Lavaire

# Reformulation de la demande
## Pourquoi ?
L'un des problèmes que nous rencontrons est de pouvoir lancer un test de charge configurable en disposant de suffisamment d'injecteurs. L'utilisation de serveurs pour jouer le rôle de clients est problématique, principalement pour des raisons de coût (il peut être nécessaire de disposer de plusieurs dizaines de serveurs d'injection, par exemple).

Une des solutions à ce problème serait d'utiliser des injecteurs peu coûteux, comme des Raspberry Pi. L'idée est de valider la faisabilité technique de cette approche, qui présente néanmoins de nombreux points techniques qui méritent d'être approfondis :
CPU limité sur les injecteurs.
capacité à lancer N injecteurs de façon synchrone.
capacité à diriger les injecteurs à distance.
capacité à récupérer les données produites et à les agréger en un tableau synthétique.

Globalement, un scénario de test doit comprendre les étapes suivantes :
- lancement de 1 à N injecteurs.
- "chauffage" du serveur pendant un temps déterminé avec N injecteurs.
- démarrage du test proprement dit avec N injecteurs.
- agrégation des résultats en un tableau synthétique.

Un des besoins complémentaires serait de pouvoir mesurer l'impact d'une montée en charge progressive (ie, impact de l'ajout de M injecteurs et détection du nombre d'injecteurs idéal pour un test donné). L'intérêt et de mesurer le point à partir duquel le serveur n'est plus en mesure d'offrir un service optimal.

Le protocole à tester est LDAP. Cela n'implique aucunement que l'outil de test soit limité à LDAP mais cela correspond à un besoin actuel. Il doit être possible d'utiliser le système pour monter des tests de charge HTTP ou n'importe quel protocole. Un des problèmes des tests de charge LDAP est la lourdeur du processing des requêtes et des réponses LDAP : cela nécessite l'encodage et le décodage des requêtes en binaire, ce qui est très coûteux en CPU. Une idée serait de pré-calculer le binaire à envoyer et le binaire reçu, pour éviter cette charge de travail sur l'injecteur. On ferait tourner un test à blanc dont l'objectif serait de générer toutes les requêtes binaires, pour les envoyer dans un second temps directement.

Le test serait donc effectué en deux temps :
- une phase de préparation et d'enregistrement.
- une phase d'exécution.

Dans tous les cas de figure, les tests doivent pouvoir être envoyés aux injecteurs sans avoir à les installer sur N machines, c'est à dire qu'il faut prévoir un mécanisme de transport de ceux ci sous la forme de packages dynamiquement exécutables.
Dernier point : une interface d'administration graphique doit être disponible pour lancer les tests et afficher les résultat. Cette interface peut être une application web.
Il est possible de s'inspirer de projets existant permettant de mettre en œuvre cette proposition :
- http://www.jppf.org/
- http://jmeter.apache.org/
- http://gatling-tool.org/ (mais le langage de script utilisé est Scala…).

Tout outil jugé utile dans la mesure où cela permet de répondre au besoin peut être utilisé, à la condition expresse que la licence soit compatible AL 2.0 (Apache Licence 2.0).
Dernier point : se rappeler que la cible est un injecteur qui ne dispose ni de beaucoup de mémoire, ni de beaucoup de CPU…

## Comment ?

## Quand ?

# Analyse du problème
## Business model
## Business use case
## Contraintes techniques

# Conception de la solution fonctionnelle
## Modèle de l'applicatif
## Use case applicatif
## Contraintes legacy
## Contraintes opérationnelles

# Analyse des risques
## Technique
### Capacité
### Performance
## Fonctionnel
### Correct
### Complet
## Organisationnel
### Ergonomique
### Acculturel

# Plan d'action
## WBS
## PERT
## GANTT